СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

НОВОПОКРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«12» апреля 2018 г.                            № 35

«Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры Новопокровского

сельского поселения на 2018 – 2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;,Постановлением  Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,  на основании ст.11 п. 10 Устава Новопокровского сельского поселения,  Совет народных депутатов  Новопокровского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры Новопокровского сельского поселения  на 2018 – 2027 г.

2. Обнародовать  настоящее решение.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

Глава Новопокровского сельского поселения                                                       А.А.Кривобокова

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета народных депутатов Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области от

«12» апреля 2018 года №35

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

Новопокровского   сельского поселения на 2018 – 2027 г.»

2018

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Новопокровского сельского поселения

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории Новопокровского сельского поселения.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории Новопокровского сельского поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения на период с 2018 -2027 г. разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Новопокровского  сельского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития., повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения на 2018 -2027 г. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Новопокровского сельского поселения, Генеральный план Новопокровского сельского поселения. |
| Разработчик Программы | Администрация Новопокровского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новопокровского сельского поселения |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития., - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2018 по 2027 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет : 2018 год – 1326,4 тыс.рублей обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2019год Объем финансирования Программы составляет 700,00 т.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2020 год Объем финансирования Программы составляет 700,00 т.р обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2021-2027 года Объем финансирования Программы составляет 9345,6, т.р обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2027 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Новопокровского муниципального образования.

Законом Воронежской области от «12 » ноября 2004г. № 68 - ОЗ  «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохоперского района»  Новопокровский сельсовет наделен статусом сельского поселения.

Законом Воронежской области от 25.11.2011 № 161-ОЗ «О преобразовании некоторых

муниципальных образований Новохоперского  муниципального района Воронежской области» Новопокровское сельское поселение расположено в северо-западной части Новохопёрского муниципального района. Административный центр поселения – пос. Новопокровский расположен в 30 километрах от административного центра муниципального района – города Новохопёрск. На территории сельского поселения располагается восемь населённых пунктов: пос. Новопокровский, пос. Башковский, пос. Бороздиновский, пос. Ленинский, пос. Московский 2-й, пос .Сорокинский, пос. Сосновский, пос.Шевлягинский.

Планировка населенных пунктов, обусловленная рельефом, тяготеет к двум типам: линейному (вдоль дорог), а также линейно-ветвистому (по днищам оврагов).

Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения . Поверхностные воды на территории поселения представлены прудами.

Железнодорожный транспорт

На территории Новопокровского МО железнодорожный транспорт отсутствует.

Автомобильный транспорт

По территории Новопокровского сельского поселения проходит пять автомобильных дорог общего пользования регионального значения:

20 ОП РЗ Н24-17 «Курск – Борисоглебск» - Рамонье – Елань-Колено – п.Ленинский (IV)

20 ОП РЗ КВ3-0 «Курск – Борисоглебск» - Рамонье – Елань- Колено (III)

20 ОП РЗ Н27-17 «Курск – Борисоглебск» - Листопадовка – Елань – Колено – п.Новопокровский (IV)

20 ОП РЗ Н2-17 «Курск – Борисоглебск» - Листопадовка – Елань – Колено – п.Бороздиновский (IV)

20 ОП РЗ НВ40-0 «Курск – Борисоглебск» - Листопадовка – Елань – Колено (IV)

На территории поселения расположены дороги местного значения, а также грунтовые внутрихозяйственные дороги, соединяющие населенные пункты Новопокровского сельского поселения между собой, со смежными сельскими поселениями .

Перевозки железнодорожным, воздушным, водным видами транспорта на территории поселения отсутствуют.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в Новопокровском МО отсутствуют.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

| № п/п | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей | Расстояние (км) | Площади административно территориальных единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До адм. центра поселения | До адм. центра района |  |
|  | Новопокровское сельское поселение |  | 1387 |  |  | 12718,17 |
|  |  | поселок Новопокровский | 440 | Центр | 30 |  |
|  |  | поселок Башковский | 21 | 5 |  |  |
|  |  | поселок Бороздиновский | 590 | 6 |  |  |
|  |  | поселок Ленинский | 243 | 4 |  |  |
|  |  | поселок Московский 2-й | 23 | 12 |  |  |
|  |  | Поселок Сорокинский | 26 | 7 |  |  |
|  |  | Поселок Сосновский | 24 | 7 |  |  |
|  |  | Поселок Шевлягинский | 20 | 3 |  |  |

Населенные пункты Новопокровского МО сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: поселок Новопокровский – ул. Солнечная ,ул.Ленина, ул.Калинина, ул.Советская. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через  населенные пункты, п.Новопокровский, п.Ленинский.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Новопокровского МО.

| Индентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 20-227-844-ОП-МП-01 | Автом.дорога п. Новопокровский, ул. Гагарина | 1,3 |
| 20-227-844-ОП-МП-02 | Автом.дорога п. Новопокровский, ул. Советская | 1,1 |
| 20-227-844-ОП-МП-03 | Автом.дорога п. Новопокровский, ул. Ленина | 1,6 |
| 20-227-844-ОП-МП-04 | Автом.дорога п. Новопокровский, ул. Калинина | 1,1 |
| 20-227-844-ОП-МП-05 | Автом.дорога п. Новопокровский, ул. Солнечная | 1,9 |
| 20-227-844-ОП-МП-06 | Автом.дорога п. Новопокровский, ул. Садовая | 2,0 |
| 20-227-844-ОП-МП-07 | Автом.дорога п. Ленинский, ул Крымская | 0,8 |
| 20-227-844-ОП-МП-08 | Автом.дорога п. Ленинский, ул. Центральная | 2,0 |
| 20-227-844-ОП-МП-09 | Автом.дорога п. Ленинский, ул. Молодежная | 0,6 |
| 20-227-844-ОП-МП-10 | Автом.дорога п. Ленинский, ул. Мира | 0,6 |
| 20-227-844-ОП-МП-11 | Автом.дорога п. Башковский, ул. Тополевая | 4,6 |
| 20-227-844-ОП-МП-12 | Автом.дорога п. Московский-2й, ул.Октябрьская | 3,0 |
| 20-227-844-ОП-МП-13 | Автом.дорога п. Московский-2й, ул. Ленина | 2,0 |
| 20-227-844-ОП-МП-14 | Автом.дорога п. Шевлягинский, ул.Широкая | 5,0 |
| 20-227-844-ОП-МП-15 | Автом.дорога п. Сосновский, ул. Сенная | 3,4 |
| 20-227-844-ОП-МП-16 | Автом.дорога п. Сорокинский, ул. Раевской | 3,0 |
| 20-227-844-ОП-МП-17 | Автом.дорога п. Бороздиновский, ул. Молодежная | 0,3 |
| 20-227-844-ОП-МП-18 | Автом.дорога п. Бороздиновский, ул. Юбилейная | 0,3 |
| 20-227-844-ОП-МП-19 | Автом.дорога п. Бороздиновский, ул. Народная | 0,3 |
| 20-227-844-ОП-МП-20 | Автом.дорога п. Бороздиновский, ул.Спортивная | 0,3 |
| 20-227-844-ОП-МП-21 | Автом.дорога п. Бороздиновский, ул. Центральная | 0,5 |
| 20-227-844-ОП-МП-22 | Автом.дорога п. Бороздиновский, ул. Почтовая | 0,5 |
| 20-227-844-ОП-МП-25 | Автом.дорога п. Бороздиновский, ул. Абрикосовая | 0,4 |
| 20-227-844-ОП-МП-26 | Автом.дорога п. Бороздиновский, ул. Фруктовая | 0,6 |
| 20-227-844-ОП-МП-27 | Автом.дорога п. Бороздиновский, ул. Садовая | 0,2 |
| 20-227-844-ОП-МП-28 | Автом.дорога п. Бороздиновский, ул. Новая | 0,4 |
| 20-227-844-ОП-МП-29 | Автом.дорога п. Бороздиновский, ул. Запрудная | 0,4 |
| 20-227-844-ОП-МП-30 | Автом.дорога Новопокровский-Ленинский | 4,8 |
|  | Итого | 44,1 |

Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 18,4 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 71200 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети Новопокровского МО выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов

- Прогноз транспортного спроса , изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .

На территории Новопокровского МО объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2018г составил 240 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют индивидуальные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности и благоустройство существующих остановочных павильонов.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

На расчетный срок предусматривается устройство подъезда с асфальтированным покрытием к запроектированным контейнерным площадкам для сбора и временного накопления отходов

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новохоперского района с целью создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории Новопокровского МО предусмотрено:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Новопокровского сельского поселения.

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 7120 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 97 | 98 | 99 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 16,1 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 3,3 | 3,35 | 3,3 | 3,3 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматриваются   мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления сельского поселения |
| 1. | Строительство автомобильной дороги с асфальтовым покрытием протяженностью 0,8 км, ул.Калинина. | Первая очередь |
| 2. | Строительство автомобильной дороги с асфальтовым покрытием протяженностью 1,1 км, ул.Советская | Первая очередь |
| 3. | Строительство автомобильной дороги с асфальтовым покрытием протяженностью 1,3 км ,ул.Гагарина. | Первая очередь |
| 4. | Ощебенение грунтовой дороги протяженностью 0,4 км, пос.Ленинский до кладбища. | Первая очередь |
| 5. | Ощебенение грунтовой дороги, пос.Башковский 4,6 км. | Первая очередь |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью один пост - 1 объект.

Так как в населенных пунктах Новопокровского МО дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры Новопокровского МО.

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Новопокровского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2018-2027 гг. | по годам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2027 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2018 | 2030 | 4500,0 | 44,1 км | 4500,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2018 | 2030 | 543,4 | 30 шт | 1000,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Новопокровского  сельского поселения на 2018 - 2027 годы, составляет 5500,0  тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2018 – 2027 годы. Полученные результаты (в ценах 2018 года) приведены в таб.7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Новопокровского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2027 |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 2500,0 |
| 2 | Освещение | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  Новопокровского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2018 года) приведено в таб.8

Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Новопокровского сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 4500,0 | 0 | 0 | 4500,0 | 0 |
| 2 | Освещение | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2027 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Новопокровского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

-доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Новопокровского сельского поселения.

Администрация Новопокровского   сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Приложение № 2

к решению Совета народных депутатов

Новопокровского сельского поселения

от «02»  апреля 2018 г. №30

Состав   рабочей группы по  проведению публичных слушаний  по проекту  решения Совета народных депутатов Новопокровского сельского поселения

«Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения на 2018-2027 годы».

1.Кривобокова Алла Александровна – председатель рабочей группы, глава Новопокровского сельского  поселения.

2.Лоншакова Татьяна Николаевна старший инспектор по вопросам местного самоуправления администрации Новопокровского сельского поселения.

3.Авдеева Лариса Викторовна – член рабочей группы, депутат Совета народных депутатов Новопокровского сельского поселения.

4.Буйволенко Елена Анатольевна – член рабочей группы, библиотекарь Новопокровской сельской библиотеки.

5.Прокопенко Татьяна Васильевна – главный бухгалтер администрации Новопокровского сельского поселения, секретарь рабочей группы.

Приложение № 3

к решению Совета народных депутатов

Новопокровского сельского поселения

от «02»  апреля 2018 г. № 30

Порядок работы  рабочей группы по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов  Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области

«Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения на 2018-2027 годы».

Рабочая группа по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов  Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области  «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения на 2018-2027 годы» организует и проводит свою работу по адресу: Воронежская область, Новохоперский район, пос. Новопокровский, ул. Калинина, 1.

Прием вопросов, предложений и замечаний по проекту решения Совета народных депутатов  Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения на 2018-2027 годы» принимаются ежедневно до «12» апреля 2018  г. с 08.00 часов до 16.00 часов, кроме субботы и воскресенья, тел.: 55-122.